Коммерческое предложение

Платёжная страница GetCourse — интеграция LifePay и логика отображения

| Кому | Ольга Шавковская |
| --- | --- |
| От кого | Андрей Худолей |
| Дата | 8 мая 2026 г. |
| Срок | до 15 мая 2026 г. |
| Стоимость | 60 000 рублей |

Состав работ

1. Интеграция LifePay

Подключение LifePay как способа оплаты в GetCourse с поддержкой СБП и фискализацией через вашу облачную кассу.

- Серверный обработчик: создание платёжного счёта, получение ссылки на оплату.

- Встраивание кнопки LifePay / СБП на страницу оплаты GetCourse.

- Обработка уведомлений от LifePay (webhook): верификация подписи, автоматическое обновление статуса заказа в GetCourse.

- Фискализация через облачную кассу LifePay (54-ФЗ): формирование и отправка чека при успешной оплате.

2. Логика отображения способов оплаты

Настройка страницы оплаты GetCourse: нужные способы оплаты показываются в нужном порядке и раскрываются блоками.

- Первый экран: СБП (LifePay) и ОТП — видны сразу.

- Кнопка «Другие способы оплаты»: раскрывает остальные банки и рассрочки.

- Кнопка «Иностранные карты»: раскрывает второй скрытый блок.

- Устойчивая JS-логика: работает при асинхронной загрузке и на мобильных устройствах.

Стоимость и оплата

| Итого | 60 000 рублей |
| --- | --- |
| Предоплата | 30 000 руб. — до начала работ |
| Остаток | 30 000 руб. — по завершении и приёмке |

Хостинг серверной части

Серверный обработчик размещается на моей инфраструктуре сроком не менее 1 года. Разворачивать и обслуживать сервер самостоятельно не нужно.

Что нужно от вас для старта

- Данные LifePay из личного кабинета: идентификатор сервиса, API-ключ, секретный ключ сервиса.

- Доступ администратора к GetCourse (для работы со страницей оплаты и API заказов).

- Ссылка на страницу оплаты, где настраивается логика отображения.

Гарантии и поддержка

Работа считается выполненной после успешного прохождения тестовых оплат:

- СБП через LifePay — статус заказа в GetCourse обновляется автоматически.

- Чек уходит покупателю через облачную кассу.

- Логика отображения работает в десктопной и мобильной версии браузера.

После приёмки — 14 дней поддержки суммарным объёмом до 6 часов: устранение выявленных проблем, консультации по работе интеграции.

Что не входит в стоимость

- Дизайн страницы оплаты.

- Подключение других платёжных систем (Т-Банк, Lava Top и др.).

- Изменения в логике оплаты после приёмки работ.

- Техническая поддержка LifePay на стороне банка.

Следующий шаг Для старта работ: подтвердить КП и перечислить предоплату 30 000 рублей.